雅安交建集团无水港物流有限责任公司快递分拨中心房屋改造工程—消防工程项目

竞

争

性

谈

判

文

件

雅安交建集团无水港物流有限责任公司编制

2019年1月

目录

第一章  竞争性邀请	3

第二章  响应人须知	4

第三章  竞争性文件格式	15

第四章  响应人资质性及其他类似效力要求	20

第五章  响应人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	20

第六章  竞争性谈判项目施工建设、合同及其他要求	23

第七章  评标办法	26

第八章 合同	33

# 第一章  竞争性谈判邀请

雅安交建集团无水港物流有限责任公司拟对“雅安交建集团无水港物流有限责任公司快递分拨中心房屋改造工程—消防工程项目”进行竞争性谈判，兹邀请符合本次谈判要求的响应人参与。

一 竞争性谈判项目：雅安交建集团无水港物流有限责任公司快递分拨中心房屋改造项目

二 资金来源：自筹资金

三 招标项目简介：

- 建设地点：雅安交建集团无水港物流有限责任公司

- 建设内容及规模：雅安交建集团无水港物流有限责任公司快递分拨中心房屋改造工程—消防工程项目包括无水港物流有限责任公司快递分拨中心房屋改造工程和附属用房工程。其中无水港物流有限责任公司快递分拨中心房屋改造工程,改造为丙类库房,仅允许堆放丙类货物,且堆放高度不大于5m，建筑耐火设计的建筑分类为丙类、二类防火。室内消防系统设有消火栓给水系统、自动水炮灭火系统、建筑灭火器等配置。本工程为二类建筑，砖混结构。

- 计划工期：50天

- 招标范围：详见施工图纸及工程量清单的全部内容。

四 竞争性谈判控制价： 人民币：2148247.86元

五 响应人参加本次招标活动，应当在提交谈判文件前具备下列条件：

1.具有独立订立合同的权利；

2.具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员；

3.没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；

4.在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；

5.法律、行政法规规定的其他条件；

6.根据工程项目提出的特殊条件：

6.1.具有二级消防工程施工资质

6.2.具有房建三级资质

6.3.近三年内（2016年1月1日—2018年12月31日）完成1个及以上类似业绩。注：以项目竣工验收为准。

7、不接受联合体投标。

谈判文件在雅安交通建设（集团）有限责任公司官网上自行下载。网址：www.yajjjt.com

六、投标截止时间： 2019年2月1日10：00

开标时间：     2019年 2月1日10：00

谈判文件必须在竞争性谈判截止时间前，上班时间段送达开标地点。逾期送达的谈判文件不予接收。不接受邮寄的竞争性谈判文件。

七、开标地点：雅安市雨城区多营镇茶马大道28号交建集团

八、本竞争性谈判邀请在雅安交通建设（集团）有限责任公司官网，网址：www.yajjjt.com 以公告形式发布。

九、 联系方式

建设单位：雅安交建集团无水港物流有限责任公司

地    址： 雅安市雨城区多营镇茶马大道28号

联 系 人： 郑先生

联系电话： 18908169856

2019年01月29日

# 第二章  响应人须知

## 一、响应人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程预算 （实质性要求） | 工程预算：2148247.86元 超过工程预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：2148247.86元 超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 2 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，响应人报价低于工程预算40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。响应人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就响应人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据响应人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 响应人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，响应人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认。 响应人提供书面说明后，评标委员会应当结合工程项目工程需求、专业实际情况、响应人财务状况报告、与其他响应人比较情况等就响应人书面说明进行审查评价。响应人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其响应性文件作为无效处理。 |
| 3 | 评标情况公告 | 所有响应人响应性文件资格性、符合性检查情况、采用经评审的最低价法汇总评审情况、评标结果等将在雅安交通建设（集团）有限责任公司官网，网址：www.yajjjt.com公告栏中予以公告。 |
| 4 | 竞争性谈判保证金 | 金额： （竞争性谈判保证金的数额不能超过采购项目预算金额的2%）。 交款方式： 转账方式 收款单位： 雅安交建集团无水港物流有限责任公司 开户行：中国建设银行股份有限公司 银行账号： 51050177004100000334 投标保证金截止时间：2019年1月31日18：00点（保证金的交纳以银行到账时间为准）。 |
| 5 | 谈判文件咨询 | 联系人：郑先生 联系电话： 18908169856 |
| 6 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：郑先生 联系电话： 18908169856 |
| 7 | 中标通知书领取 | 中标公告在雅安交通建设（集团）有限责任公司官网上公告后，请中标响应人持有效证件领取中标通知书。 |

## 二、总  则

1. 适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判项目。

2. 有关定义

2.1 “建设单位”是雅安交建集团无水港物流有限责任公司。

2.2 “响应人”系指领取了文件，缴纳了竞争性谈判保证金拟参加本次谈判和向建设单位提供货物及相应服务的响应人。

3. 合格的响应人（实质性要求）

合格的响应人应具备以下条件：

（1）本谈判文件规定的响应人资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向建设单位缴纳了竞争性谈判保证金。

4. 竞争性谈判费用（实质性要求）

响应人参加投标的有关费用由响应人自行承担。

5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1前期参与响应人处理。为竞争性谈判项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的响应人，不得再参加该竞争性谈判项目的其他活动。响应人为建设单位在确定招标需求、编制谈判文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为谈判文件中规定的响应人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、合同等实质性内容条款的，视同为竞争性谈判项目提供规范编制。

5.2利害关系代理人处理。2家以上的响应人不得在同一合同项下的招标项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其谈判文件作为无效处理。

## 三、谈判文件

6．谈判文件的构成

谈判文件是响应人准备响应性文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。竞争性谈判文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本次竞争性谈判文件包括以下内容：

（一）响应人须知；

（二）谈判文件格式；

（三）响应人资格、资质性及其他类似效力要求；

（四）响应人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（五）项目技术、商务及其他要求；

（六）评标办法；

（七）合同主要条款。

7. 谈判文件的澄清和修改

7.1 建设单位可以依法对谈判文件进行澄清或者修改。

7.2 建设单位对已发出的谈判文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有已缴纳竞争性谈判保证金的响应人，同时在             交建集团官网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应性文件、资格预审申请文件编制的，建设单位发布公告并书面通知响应人的时间，应当在投标截止时间至少3日前，不足上述时间的，应当顺延提交谈判文件的截止时间。

7.3 响应人认为需要对响应文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向建设单位提出申请，但建设单位可以决定是否采纳响应人的申请事项。

8. 答疑会和现场考察

不召开答疑会，不组织现场考察。响应人可自行考察，费用自理。

## 四、响应文件

9．响应文件的语言（实质性要求）

9.1 响应人提交的响应文件以及响应人与建设单位就有关竞争性谈判的所有来往书面文件均须使用中文。响应性文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖响应人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：响应人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

10．计量单位（实质性要求）

除竞争性谈判文件中另有规定外，本次竞争性谈判项目所有合同项下的谈判均采用国家法定的计量单位。

11. 投标货币（实质性要求）

本次项目的投标均以人民币报价。

12. 联合体投标（实质性要求）

本项目不允许联合体投标；

13. 知识产权（实质性要求）

13.1 响应人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由响应人承担所有相关责任。

13.2 建设单位享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 响应人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应性文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，响应人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，建设单位享有永久使用权（含建设单位委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用响应人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14．响应文件的组成（实质性要求）

响应人应按照竞争性谈判文件的规定和要求编制响应文件。响应人编写的响应文件应包括下列部分：

14.1资格性响应文件

1.具有独立订立合同的权利。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4. 没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。

5. 具备法律、行政法规规定的其他条件。

6. 在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。

7. 法定代表人授权书原件（非法定代表人谈判时提供）和授权代表身份证复印件（非法定代表人投标时提供）。

8. 响应人认为需要（或应当）提供的其它文件和资料。

以上要求响应人提供的证明材料复印件需加盖响应人印章（鲜章）。

注：以上证明材料缺一不可，证明材料不齐或未按规定加盖鲜章为无效投标。

14.2响应性文件

14.2.1报价部分。响应人按照竞争性谈判文件要求填写的“开标一览表”。 本次招标报价要求：

（1）响应人的报价是响应人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括响应人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）响应人每种服务只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

14.2.2 技术部分。响应人按照竞争性谈判文件要求做出的技术应答，主要是针对竞争性谈判项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。响应人的技术应答包括下列内容：

（1）技术方案；

①. 项目施工方案与技术措施的详细情况、科学性、合理性、可靠性。

②. 重点、关键部位的施工措施。

③. 质量管理体系与措施。

④. 安全管理体系与措施。

⑤. 环境保护管理体系、文明作业与措施。

⑥. 工程进度计划与措施。

⑦.响应人认为需要加以说明的其他内容。

14.2.3 商务部分。响应人按照竞争性谈判文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容：

（1）响应函；

（2）承诺函

（3）响应人基本情况表;

（4）响应人本项目管理、技术、服务人员情况表;

（5）不拖欠工资承诺书

（6）其他响应人认为需要提供的文件和资料。

14.2.4其他部分。响应人按照竞争性谈判文件要求作出的其他应答和承诺。

15．响应文件格式

15.1 响应人应执行竞争性谈判文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的响应文件由响应人自行编写。

16．响应有效期（实质性要求）

16.1 因不可抗力事件，建设单位可于竞争性谈判有效期届满之前与响应人协商延长投标有效期。响应人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续招标活动，但由此给响应人造成的损失，建设单位可以自主决定是否可以给予适当补偿。响应人同意延长投标有效期的，不能修改响应文件。

16.2 因建设单位竞争性谈判需求作出必要调整，建设单位可于投标有效期届满之前与响应人协商延长投标有效期。响应人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续竞争性谈判活动，但由此给响应人造成的损失，建设单位应当予以赔偿或者合理补偿。响应人同意延长投标有效期的，不能修改响应文件。

17．响应文件的印制和签署

17.1资格性文件正本一份、副本一份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、项目名称、响应人名称、日期以及“正本”或“副本”字样。

17.2响应性文件正本一份、副本一份，并在其封面上清楚地标明响应性文件、项目名称、响应人名称、日期以及“正本”或“副本”字样。

17.3开标一览表一份。并在其封面上清楚地标明开标一览表、项目名称、响应人名称、日期以及“开标一览表”字样。

17.4响应人应当按竞争性谈判文件的规定编制响应文件，对于没有格式要求的响应文件由响应人自行编写。响应文件应用不褪色的墨水书写或打印，并将所有响应文件的书面材料装订成册。响应文件副本可用正本的复印件，响应文件副本与正本有差异时以正本为准。

18.响应性文件的密封和标注

18.1 响应人应在响应性文件正本和所有副本的封面上注明“资格性文件/响应性文件、正本/副本、响应人名称、项目名称”。

18.2 响应性文件包括资格性响应性文件正本及副本，响应性文件正本及副本和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”，分别封装于四个不同的密封袋内。

18.3 响应性文件的密封袋上应当注明资格性文件/响应性文件/开标一览表、响应人名称、项目名称。

19．响应性文件的递交

19.1 响应人应在竞争性谈判文件规定的投标截止时间前，将响应性文件按竞争性谈判文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的响应性文件将不予接收，建设单位将告知响应人不予接收的原因。

19.2本次竞争性谈判不接收邮寄的响应性文件。

- 响应性文件的修改和撤回

本次竞争性谈判不接受响应性文件的修改和撤回。

## 五、开标和中标

22．开标

21.1 开标在竞争性谈判文件规定的时间和地点公开进行，建设单位、响应人须派代表参加并签到以证明其出席,参加开标的响应人（非法人代表参加）需提交公司授权书及身份证复印件，（法人代表参加）需提交身份证复印件及营业执照复印件（所有材料加盖公章）。开标由建设单位主持，响应人代表参加。评标专家不参加开标活动。

21.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

21.3 开标时，由响应人或者其推选的代表先检查其自己递交的响应性文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员将响应人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照竞争性谈判文件规定的内容进行宣读。

响应人或者其推选的代表确认响应性文件情况，仅限于确认其自己递交的响应性文件的密封情况，不代表对其他响应人的响应性文件的密封情况确认。响应人或者其推选的代表对其他响应人的响应性文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

21.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

21.5 响应性文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本响应性文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.6 所有投标唱标完毕，如响应人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

22. 开标程序

22.1 开标会主持人按照竞争性谈判文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“响应人签到表”宣布参加投标的响应人名单。

（2）根据响应人或者其推选的代表对响应性文件密封的检查结果，当众宣布响应性文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对响应人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读响应人名称、投标价格或竞争性谈判文件允许提供的备选投标方案和响应性文件的其他主要内容。未宣读的投标价格或竞争性谈判文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请响应人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后响应人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，响应人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有响应人代表应立即退场（竞争性谈判文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有响应人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求响应人对响应性文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果雅安交通建设（集团）有限责任公司官网查询。

23．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程监督，并将开标资料留存归档。

24.评标情况公告

所有响应人响应性文件资格性、符合性检查情况、采用经评审的最低价法时的汇总情况、评标结果等将在雅安交通建设（集团）有限责任公司              网站公告栏中予以公告。

25.中标通知书

25.1 中标通知书为签订合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2 中标通知书对建设单位和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，建设单位改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

25.3中标人的响应性文件本应作为无效投标处理或者有法律法规规章制度规定的中标无效情形的，建设单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展招标活动。

25.5中标公告发出后，中标响应人自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到雅安交通建设（集团）有限责任公司 领取中标通知书。联系人： 郑先生   联系电话：18908169856

## 六、签订及履行合同和验收

26. 签订合同

26.1 中标人应在中标通知书发出之日起十个工作日内与建设单位签订合同。由于中标人的原因逾期未与建设单位签订合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格，没收竞争性谈判保证金并将按相关法律法规规定进行处理。

26.2 建设单位不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对竞争性谈判文件和中标人响应性文件确定的事项进行修改。

26.3 中标人因不可抗力原因不能履行合同或放弃中标的，建设单位可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订合同，以此类推。

。

27. 补充合同

合同履行过程中，建设单位需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标响应人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过原合同招标金额的百分之十，该补充合同应当在原合同履行过程中，不得在原合同履行结束后，且招标货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原合同一致。

28. 履行合同

28.1 中标人与建设单位签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

28.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

29. 验收

29.1本项目建设单位将严格按照相关法律法规的要求组织相关部门和专家进行验收。

29.2响应人按照要求完成建设单位的建设安装任务后7日内，组织验收，验收合格并提交验收材料之日起，项目进入一年质保期。

30.资金支付

建设单位将按照合同规定，及时向中标响应人支付工程资金。本项目工程资金付款详见第六章商务要求中付款方式。

## 七、投标纪律要求

31. 响应人不得具有的情形

响应人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他响应人；

（3）与建设单位、其他响应人恶意串通；

（4）向建设单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与建设单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与建设单位签订合同；

（7）未按照竞争性谈判文件确定的事项签订合同；

（8）将合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

响应人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（12）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

32．询问、质疑、投诉的接收和处理

严格按照响应人应在法定质疑期内一次性提出针对同一招标过程的质疑。

## 九、其他

33.本竞争性谈判文件中所引相关法律制度规定，在竞争性谈判过程中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。

本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本竞争性谈判文件不再做调整。

# 第三章  响应性文件格式

1.本章所制响应性文件格式，

除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，响应人响应性文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以响应性文件不规范予以扣分处理。

2.本章所制响应性文件格式有关表格中的备注栏

由响应人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

3.本章所制响应性文件格式中需要填写的相关内容事项

可能会与本招标项目无关，在不改变响应性文件原义、不影响本项目招标需求的情况下，响应人可以不予填写，但应当注明。

## 一、响 应 函

XXXX（建设单位名称）：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目竞争性谈判文件，决定参加贵单位组织的本项目谈判。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照竞争性谈判文件规定的各项要求向建设单位提供所需工程，总投标价为人民币XX万元（大写：XXXX）。

二、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

三、我方同意本竞争性谈判文件对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方为本项目提交的响应性文件正本1份，副本XX份，用于开标唱标的“开标一览表”一式两份，授权代表身份证复印件及原件。

五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

响应人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传    真：XXXX。

日    期：XXXX年XXXX月XXXX日。

## 二、承诺函

XXXX（建设单位名称）：

我公司作为本次招标项目的响应人，根据竞争性谈判文件要求，现郑重承诺如下：

1.具有独立订立合同的能利；
　　2.具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物           质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员；
　　3.没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；
　　4.响应人参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严 重违约及重大工程质量问题；

5.法律、行政法规规定的其他条件；

6.根据招标项目提出的特殊条件。

完全接受和满足本项目竞争性谈判文件中规定的实质性要求，如对竞争性谈判文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对竞争性谈判文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

参加本次招标活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他响应人参与同一合同项下的招标活动的行为。

四、参加本次招标活动，不存在和其他响应人在同一合同项下的招标项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

如果记入诚信档案的失信行为，将在响应性文件中全面如实反映。

响应性文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合竞争性谈判文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

响应人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

## 三、法定代表人授权书

XXXX XXXX（建设单位名称）：

本授权声明：XXXX XXXX（响应人名称）XXXX、xxx（法定代表人（分公司负责人）姓名、职务）授权XXXX 、xxx （被授权人姓名、职务）为我方“XXXX”项目竞争性谈判活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（分公司负责人）签字或者加盖个人名章：XXXX。

授权代表签字：XXXX。

响应人名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

法人（分公司负责人）身份证复印件（正反面）：

授权代表身份证复印件（正反面）：

注：法人或自然人本人参加的只需提供身份证复印件。

## 四、开标一览表

| 序号 | 项目名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

注：1. 报价应是最终完成清单后的总价。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖响应人印章。

3、“开标一览表”以包为单位填写。

响应人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

## 五、分项报价

分项报价须按照工程量清单进行报价，工程量清单报价书的编制需按照现行国家

规定的工程量清单编制相关规定执行。

响应人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

## 六、响应人基本情况表

| 响应人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

响应人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

## 七、响应人本项目管理、技术人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

## 八、不拖欠工资承诺书

致： （建设单位）

我 （响应人）如成为XXXXX工程施工项目的中标人，我公司愿做出如下郑重承诺：

1、 我公司绝不拖欠我方参建施工人员的月工资或劳动报酬。

2、 我公司无条件接收建设单位人对我参建施工人员月工资发放情况的监察，并积极提供工资单等相关资料。

3、 我公司承担由于未及时发放或拖欠施工人员工资而引起的一切相关事宜费用及责任。

4、 我公司保证与每个参建施工人员签订用工协议。

特此承诺。

响应方（盖章）：

法定代表人（签字并盖章）：

日期： 年 月 日

# 第四章  响应人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

## 一、响应人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）根据《工程项目施工招标投标办法》第二十条资格审查应主要审查潜在响应人或者响应人是否符合下列条件：
　　1.具有独立订立合同的权利；
　　2.具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物           质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员；
　　3.没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；
　　4.响应人参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严 重违约及重大工程质量问题；
（二）法律、行政法规规定的其他条件：

（三）响应人须具备遵守并理解招标过程中提供的所有文件真实可靠的承诺函；

## 二、响应人其他资质要求及业绩要求：

（一）具有二级消防工程施工资质

（二）具有房建三级资质

（三）近三年内（2016年1月1日—2018年12月31日）完成1个及以上类似业绩。注：以项目竣工验收为准

注：1、本项目确定响应人重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：2万元。

2、响应人在参加招标活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

# 第五章  响应人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（单独封装）

## 一、应当提供的响应人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1、具有独立订立合同的权利。

①企业法人：提交“统一社会信用代码的营业执照”（均为复印件，营业执照含相关经营范围；）

②事业法人：提交“统一社会信用代码的事业单位法人证书”（均为复印件）

③其他组织：提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”（均为复印件）

④个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”（均为复印件）

⑤自然人的身份证明；

上述材料均需在有效期内。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【良好的商业信誉可书面承诺，也可提供相关证明材料复印件；体现健全的财务会计制度应提供2016或2017年度财务状况报表】；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力【提供专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员证明材料复印件或承诺函】；

4、没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；【可书面承诺（格式自拟），也可提供相关证明材料复印件】；

5、在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题【可书面承诺，也可提供相关证明材料复印件】；

6、近三年内（2016年1月1日—2018年12月31日）完成1个及以上类似业绩。【提供竣工验收证明】；

7、法定代表人授权书原件（非法定代表人投标时提供）和授权代表身份证复印件（非法定代表人投标时提供）；

8、响应人认为需要（或应当）提供的其它文件和资料。

以上要求响应人提供的证明材料复印件需加盖响应人印章（鲜章）。

注：以上证明材料缺一不可，证明材料不齐或未按规定加盖鲜章为无效投标。

## 二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1、二级消防施工资质；【提供相关证明材料复印件】

2、房建三级资质；【提供相关证明材料复印件】

3、近三年内（2016年1月1日—2018年12月31日）完成1个及以上类似业绩。【提供竣工验收证明】；

# 第六章  招标项目施工建设、合同及其他要求

## 一、项目概述

雅安交建集团无水港物流有限责任公司快递分拨中心房屋改造工程项目，招标控制价：

## 二、招标内容

| 序号 | 招标名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雅安交建集团无水港物流有限责任公司快递分拨中心房屋改造工程 | 1 | 项 |  |

## 三、工程量清单、施工图纸、技术、施工合同等

雅安交建集团无水港物流有限责任公司快递分拨中心房屋改造工程项目工程量清单表，详见附册。

雅安交建集团无水港物流有限责任公司快递分拨中心房屋改造工程项目图纸，详见附册。

雅安交建集团无水港物流有限责任公司快递分拨中心房屋改造工程-项目施工合同，详见附册。

## 四、技术要求（实质性要求）

响应人需提供针对此项目的施工组织总设计：

1、施工安排及施工前的准备工作，各个分部分项工程的施工方法及工艺；

2、项目施工方案与技术措施（各个分部的工程方法及工艺必须完整、科学有效；施工安排及施工前的准备工作应具有针对性的对施工用电、用水、交通进行部署，有详细的平面布置，各个内容条理清晰、操作性强）；

3、重点、关键部位的施工措施（对项目重点、关键部位描述清楚，对工程方面出现质量通病的原因分析到位，重点、关键部位明确，并且提出相关的防治措施，且措施有效并实施三级交底）；

4、质量管理体系与措施（有详细的确保质量的技术组织措施，针对性强，操作性强）；

5、安全管理体系与措施（确保安全生产的技术组织措施详细，有安全生产管理目标、安全保证体系的内容、安全管理制度、安全管理工作、安全经济措施、具体的安全技术措施、详细的安全应急救援预案等内容，且内容具备可操作性、针对性强）；

6、环境保护管理体系、文明作业与措施（文明施工及标准化管理、文明施工组织措施、文明施工保证措施、生活卫生保证措施、环境保护措施必须详细、有针对性、操作性强）；

7、工程进度计划与措施（有详细的项目完成工程进度计划，确保完成时间的技术组织措施完善、科学合理、操作性强，有详细的计划时间安排，有影响工程实施的因素及赶工措施)；

8、资源、机械设备配备计划（有明确的拟投入的主要物资计划、工程投入的主要施工机械设备情况、劳动力安排计划，各部分内容完善、配置合理、科学有效）；

9、施工单位应严格对进场材料进行自检并按施工相关标准委托具备相应资质检测机构出具相关检测报告；

10、施工单位需为本项目配备一名具有二级消防工程师以上相关专业证书的项目经理一名，具有建筑工程二级以上建造师资质的项目经理一名（提供证书复印件）；

11、施工单位需为本项目配备技术负责人一名；

12、施工单位需为本项目配备安全员一名、施工员一名（以上人员需具有相关专业证书；提供证书复印件）；

13、响应人需承诺若在施工中途没保质保量，或由于对方原因造成的，我方有权无条件清理对方出厂，并有权没收履约保证金。

## 五、商务要求（实质性要求）

1. 项目完成时间：合同签订生效之日起五十个日历天内完成，交付建设单位验收使用。

2．施工地点：建设单位指定地点。

3．质保期：验收合格之日起一年。

4．履约方式：中标响应人与建设单位签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

5、履约保证金：中标人在收到中标通知书后3个工作日内，向建设单位指定账户交纳中标金额的10%作为履约保证金并签订合同。如果中标人在规定的时间内，没有按照竞争性谈判文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其缴纳的投标保证金不退还。履约保证金在竣工验收后的7个工作日内无息退还。中标人交付的投标保证金在中标后直接转为履约保证金。

6、民工工资保证金：中标人在收到中标通知书后3个工作日内，向建设单位指定账户交纳中标金额的5%作为民工工资保证金，并在10个工作日内签订合同。如果中标人在规定的时间内，没有按照竞争性谈判文件的规定交纳民工工资保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其缴纳的投标保证金不退还。民工工资保证金在竣工验收后的7个工作日内无息退还。

7、质量保证金：工程竣工验收合格，办理完结算、交清所有资料，并收到建设单位款项后支付至结算总价的95%，剩余合同款的5%作为质量保证金，质保金在质保期满后7日内一次性无息退还。

8、履约验收：由中标人报经建设单位验收通过为准。建设单位将邀请本项目所在地相关管理部门，参照相关法律法规组织验收。

9、付款方式：

合同签订后3个工作日内，付中标人合同总价的10%作为预付款，工程款按每月完成工程总量的80%支付，工程竣工验收合格，办理完结算、交清所有资料，再支付至结算总价的95%，质保期满后7个工作日内支付剩余5%。

10、合同签订时效：中标人应在中标通知书发出之日起3个工作日内与建设单位签订合同。

# 第七章  评标办法

## 一、总则

1.1 根据“雅安交建集团无水港物流有限责任公司快递分拨中心房屋改造工程项目”项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由建设单位负责组织，具体评标事务由建设单位依法组建的评标委员会负责。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的响应人。

1.4 评标委员会按照竞争性谈判文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

1.4.1熟悉和理解竞争性谈判文件；

1.4.2审查响应人响应性文件等是否满足竞争性谈判文件要求，并作出评价；

1.4.3根据需要要求建设单位对竞争性谈判文件作出解释；根据需要要求响应人对响应性文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

1.4.4推荐中标候选响应人，或者受建设单位委托确定中标响应人；

1.4.5起草评标报告并进行签署；

1.4.6法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。响应人非法干预评标过程的行为将导致其响应性文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价响应性文件的响应性，对于响应人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据响应性文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## 二、评标方法

本项目评标方法为： 经评审最低价法

## 三、评标程序

1.供应商签到并递交响应文件。

2.资格审查。

3.出具资格审查报告，当场宣布资格审查结果，并告知未通过资格审查的供应商未通过资格审查的原因，但涉及商业秘密的除外。

4.评审小组按照竞争性谈判文件的规定对响应人的响应文件进行书面审查。

5.所有实质性响应的响应人在规定的时间内一次报出不得更改的价格。

6.评审小组编写评审报告。评审小组从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性要求的响应人中，按照报价由低到高排序，确定中选人。

7. 发布结果公告，同时发出中标通知书。

第八章 合同

1、施工合同

建设单位（以下简称甲方）：雅安交建集团无水港物流有限责任公司

法定代表人：

住址：

施工单位（以下简称乙方）：

法定代表人：

住址：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经甲、乙双方协商签订本合同。

第一条 工程项目概况：

1、工程名称：雅安交建集团无水港物流有限责任公司快递分拨中心房屋改造工程-消防工程项目。

2、工程地点：

3、工程内容：详见工程量清单。

4、工程造价：

5、合同工期：50个日历天。开工日期以甲方书面通知进场之日起计算。

如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期可以顺延。

①因遇人力不可抗拒的自然灾害（台风、火灾、地震）等造成的停工。

②因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。

③因停水、停电等情况达六小时以上时。

④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。

⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。

第二条  工程质量验收标准和保修期

1、工程质量标准按国家相关法律法规规范验收。

2、工程保修按建设有关规定执行，保修期为1年。保修期自经甲方确认竣工验收合格并签字之日起计算。

3、属于乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成的损坏的，乙方应自接到甲方通知后1个工作日内组织人员给予免费修补。

第三条  材料设备供应

1、工程所需材料由乙方按照约定的型号采购，经甲方签字确认后进入施工程序。

2、材料设备需附有出场的合格证明，若甲方对材料设备有异议时，甲乙双方共同进行检验。

第四条  付款方式

合同签订后3个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的10%作为预付款，工程款按每月完成工程总量的80%支付，工程竣工验收合格，办理完结算、交清所有资料，再支付至结算总价的95%。工程经甲方竣工验收合格一年后，待乙方提供等额有效增值税普通发票后，按审计结算金额一次性支付乙方全部工程价款。

第五条  责任范围

甲方责任：

1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通；

2、由于当地各方人为造成的乙方不能正常施工由甲方负责协调解决，包括由此产生的一切费用。

3、甲方有义务配合乙方施工工作。

4、及时组织工程竣工验收工作。

5、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。

乙方责任：

1、按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用，凡是工期发生的施工质量、安全事故、对外赔偿等责任一概由乙方负责。

2、乙方应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。

3、乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工现场内各项管理规定，妥善处理好相邻单位的关系，否则一切后果负。

4、负责做好材料、设备的采购，保管工作；

5、负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。

第六条  其他事项

1、合同签订后，甲方要求增加或变更工程项目，必须遵守下列原则：

（1）经双方充分协商，发出“设计变更通知单”。

（2）待乙方提交报价或项目调整后，甲乙双方须分别签字盖章认可；清单有价格的按清单价执行。

（3）增加或变更内容一并进入结算；

2、乙方施工中，凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负，因此给甲方造成损失的赔偿甲方损失；乙方施工中应遵守一切国家安全规范并购买保险，乙方应负责一切安全责任，与甲方无关。

3、甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任，并赔偿乙方停工的台班费；

4、合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无效，可提交雅安仲裁委员会裁决。

5、合同经双方签字盖章生效，至工程竣工验收合格并结清工程款后失效。

本合同一式陆份，其中：甲方叁份、乙方叁份，均具有同等效力。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

甲方代表签字：                     甲方代表签字：

签订日期：                         签订日期：

2.廉政合同

根据有关部门以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设的高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，雅安交建集团无水港物流有限责任公司快递分拨中心房屋改造工程-消防工程项目的项目业主雅安交建集团无水港物流有限责任公司（以下简称甲方）与施工单位                          （以下简称乙方），特订立本合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格执行雅安交建集团无水港物流有限责任公司快递分拨中心房屋改造工程-消防工程项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外）。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方有业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券或贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（二）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，根据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进行其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条 本合同作为雅安交建集团无水港物流有限责任公司快递分拨中心房屋改造工程-消防工程项目施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

发包人（盖单位章）：           承包人（盖单位章）：

法定代表人：                  法定代表人：

或其委托代理人：              或其委托代理人：

年  月  日                   年  月  日

3.安全生产及劳务用工合同

为在雅安交建集团无水港物流有限责任公司快递分拨中心房屋改造工程-消防工程项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主雅安交建集团无水港物流有限责任公司（以下简称甲方）与承包人  （以下简称乙方）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即同时设计、审批、同时施工、同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度、配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到安全和生产工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发出指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方可上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；一方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其它方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机械设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具备相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程的项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、劳务用工按雅安市相关办法执行。

四、违约责任

如果甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

发包人（盖单位章）：           承包人（盖单位章）：

法定代表人：                  法定代表人：

或其委托代理人：              或其委托代理人：

年  月  日                   年  月  日

4.环境保护和水土保持合同

为减少工程施工对环境的影响，尽可能地恢复原环境自然植被，本项目业主雅安交建集团无水港物流有限责任公司(以下简称“甲方”)与承包人                         （以下简称“乙方”）特此签订环境保护和水土保持合同。

一、甲方职责

1、严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规，并以此为依据编制了《环境保护和水土保持实施细则》。

2、按照“预防为主，保护优先”和“管生产必须管环保”的原则开展环境保护和水土保持管理工作，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。

3、重要的环境保护和水土保持设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、组织对乙方的施工现场和施工营地进行环境保护和水土保持的检查，监督乙方及时处理各种环境污染、环境破坏的问题。

5、凡发现乙方在施工现场和施工营地有环境污染和环境破坏的行为，甲方应责令乙方及时整改，若情节严重，甲方应及时上报国家有关环境保护和水土保持机构。

二、乙方职责

1、严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规，认真执行《环境保护和水土保持实施细则》的有关规定。

2、坚持“预防为主，保护在先”、“管生产必须管环境”及“谁破坏谁恢复”的原则，加强环境和水土保持的宣传教育，增强全员环保意识，建立健全环境保护和水土保持的管理机构和管理制度，配备专职及兼职的环保人员，有组织有领导的开展环境保护和水土保持的工作。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员（包括临时雇请员工），必须熟悉和遵守本合同有关环境保护和水土保持的各项规定，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。

3、建立健全环境保护和水土保持责任制。从项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的环境保护和水土保持管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的环境保护和水土保持责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是环境保护和水土保持的第一责任人。现场设置的环境保护和水土保持机构，应配备专职环保监督员，专职负责本合同工程环境保护和水土保持的宣传、检查工作，有权发布指令，防止污染环境和破坏环境事件的发生。

三、违约责任

如因乙方不遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规，或违反《环境保护和水土保持实施细则》的有关规定，造成环境污染或破坏，甲方有权责令乙方限期进行整改，并视其情节对乙方通报批评、处以违约金或终止合同。

发包人（盖单位章）：           承包人（盖单位章）：

法定代表人：                  法定代表人：

或其委托代理人：              或其委托代理人：

年  月  日                   年  月  日

5.项目经理委任书

雅安交建集团无水港物流有限责任公司快递分拨中心房屋改造工程-消防工程项目

经理委任书

致：雅安交建集团无水港物流有限责任公司

（承包人全称）法定代表人     (职务、姓名）代表本单位委任           (职务、姓名）为雅安交建集团无水港物流有限责任公司快递分拨中心房屋改造工程-消防工程项目（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关安全、廉政、环保水保、技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由    （姓名）代表本单位全面负责。

承包人：（盖单位章）

法定代表人：         （签字）

年  月   日

6.项目专用合同条款数据表

| 序号 | 信息或数据 |
| --- | --- |
| 1 | 发包人：雅安交建集团无水港物流有限责任公司 |
| 2 | 工期：30日历天。 |
| 3 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算 12个月 |
| 3 | 图纸需要修改和补充的，应取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 7 天内签发图纸修改图给承包人 |
| 4 | 针对工程变更：按照行业规范标准实施 |
| 5 | 发包人是否提供材料：否 |
| 6 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 7 | 完工后计量支付至完成工程量价款的95%，剩余5 %作为保留金。 |
| 8 | 承包人向发包人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 3 份 |
| 9 | 竣工资料的份数： 1份 |

- 图纸（另册）

8.工程量清单

另册